MIGRAÇÃO PARA VPS (DOCKER)

Relatório de Conclusão — Fase 0

Levantamento e Organização Inicial

Data de execução: 23/03/2026

Responsável: Equipe SSoluções

# 1. Objetivo da Fase 0

Reunir todas as informações necessárias para que as próximas fases da migração sejam executadas sem interrupções. Ao final desta fase, a equipe deve ter acesso confirmado a todos os sistemas, visão clara do estado atual da VPS, banco validado, credenciais mapeadas e lista do que falta fazer.

# 2. Confirmação de Acessos

| Sistema | Detalhe | Status |
| --- | --- | --- |
| GitHub (repositório) | https://github.com/SSolucao/lanchonetev2 | ✅ OK |
| VPS (SSH root) | IP: 75.119.154.81 | ✅ OK |
| DNS (Cloudflare) | Acesso total ao painel | ✅ OK |
| Vercel | Não necessário — será descontinuada | ✅ OK |
| Supabase | Acesso total — origem atual | ✅ OK |

Todos os acessos necessários estão confirmados. A Vercel será descontinuada após a migração e não requer atenção especial nesta fase.

# 3. Mapa do Ambiente Atual

## 3.1 URLs e Referências

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Repositório GitHub | https://github.com/SSolucao/lanchonetev2 |
| Branch principal | main |
| URL atual (produção) | https://lanchonetev2.vercel.app/ |
| IP da VPS | 75.119.154.81 |
| Supabase (origem) | https://vgfrlvaaaaaytwyvlemz.supabase.co |

## 3.2 Status dos Containers na VPS

Levantamento realizado via docker ps em 23/03/2026:

| Container | Imagem | Observação |
| --- | --- | --- |
| lanchonetev2-web | lanchonetev2-web:latest | App rodando — envs incompletas |
| postgres | postgres:14 | Banco principal ativo |
| pgvector | pgvector/pgvector:pg16 | Banco auxiliar (n8n/AI) |
| minio | quay.io/minio/minio:latest | Storage de objetos ativo |
| traefik | traefik:v3.4.0 | Reverse proxy + TLS ativo |
| n8n (editor/worker/webhook) | n8nio/n8n:latest | 3 réplicas rodando |
| redis (3 instâncias) | redis:latest | Para n8n, chatwoot, evolution |
| evolution-api | evoapicloud/evolution-api:latest | WhatsApp API |
| chatwoot | chatwoot/chatwoot:v4.1.0 | Chat — app + sidekiq |
| portainer | portainer/portainer-ce:latest | Gestão de containers |
| lp-ssolucao | lp-ssolucao:20251230113156 | Outro app rodando |

Observação: O Traefik já está funcionando como reverse proxy com TLS, substituindo a necessidade de configurar Nginx separadamente. Isso é uma vantagem significativa — a infraestrutura de roteamento já está pronta.

# 4. Validação do Banco de Dados

| Verificação | Resultado | Status |
| --- | --- | --- |
| Container PostgreSQL | postgres:14 ativo há 3 meses | ✅ OK |
| Banco em uso pelo app | lanchonete | ✅ OK |
| Backup realizado | 268KB — 23/03/2026 12:36 | ✅ OK |
| Arquivo de backup | /backup/backup_lanchonete_20260323.dump | ✅ OK |
| Total de tabelas | 15 tabelas encontradas | ✅ OK |

## 4.1 Tabelas Encontradas no Banco

- activity_log

- api_logs

- comandas

- customers

- delivery_rules

- order_items

- orders

- payment_methods

- product_combo_items

- product_stock_recipe

- products

- restaurants

- stock_items

- stock_transactions

- users

Todas as tabelas principais do sistema estão presentes. A validação completa de funções, triggers e índices será realizada na Fase 1.

# 5. Mapeamento de Credenciais e Segredos

As credenciais foram identificadas e mapeadas. Os valores não são expostos neste documento por segurança. Estão armazenados nas variáveis de ambiente da Vercel (origem) e devem ser migrados para o ambiente da VPS nas Fases 3 e 4.

| Credencial | Onde está guardada | Status |
| --- | --- | --- |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL | Vercel env vars | ✅ OK |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY | Vercel env vars | ✅ OK |
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | Vercel env vars | ✅ OK |
| GOOGLE_MAPS_API_KEY | Vercel env vars | ✅ OK |
| UAZAPI_URL / UAZAPI_TOKEN | Vercel env vars | ✅ OK |
| UAZAPI_MENU_URL | Vercel env vars | ✅ OK |
| UAZAPI_SEND_DOCUMENT_URL | Vercel env vars | ✅ OK |
| ADMIN_API_TOKEN | Vercel env vars | ✅ OK |
| QZ_PRIVATE_KEY_PEM | Vercel env vars | ✅ OK |
| QZ_CERT_PEM | Vercel env vars | ✅ OK |
| DATABASE_URL (VPS) | Docker service env | ✅ OK |
| NEXT_PUBLIC_API_URL | Vercel env vars | ✅ OK |

⚠️  Atenção: O container lanchonetev2-web na VPS possui apenas DATABASE_URL configurado. Todas as demais variáveis precisam ser adicionadas ao docker service na Fase 3.

# 6. Dependências Externas

| Integração | Endpoint / Detalhe | Criticidade |
| --- | --- | --- |
| UAZAPI (WhatsApp) | supersolucao.uazapi.com | 🔴 Crítico |
| Google Maps | Distance Matrix API | 🔴 Crítico |
| QZ Tray (impressão) | Cert + chave privada RSA (mapeados) | 🔴 Crítico |
| Supabase Storage | product-images + ai-menu-documents | 🔴 Crítico |
| MinIO (VPS) | Container ativo — buckets a validar | 🟡 Pendente |
| n8n (webhooks) | Rodando na VPS — verificar integração | 🟡 Pendente |

# 7. Mapa do que Falta Migrar

| Item | Fase responsável | Status |
| --- | --- | --- |
| Schema SQL completo validado | Fase 1 | ⚠️ Pendente |
| Funções e triggers do banco | Fase 1 | ⚠️ Pendente |
| Storage migrado (product-images) | Fase 2 | ❌ Faltando |
| Storage migrado (ai-menu-documents) | Fase 2 | ❌ Faltando |
| Variáveis de ambiente no container | Fase 3 | ❌ Faltando |
| Dockerfile/compose revisado | Fase 3 | ⚠️ Parcial |
| Traefik configurado para o app | Fase 4 | ⚠️ Pendente |
| CORS QZ no novo domínio | Fase 4 | ❌ Faltando |
| CI/CD GitHub Actions | Fase 5 | ❌ Faltando |
| Homologação E2E completa | Fase 6 | ❌ Faltando |
| Cutover DNS para VPS | Fase 7 | ❌ Faltando |
| Rollback documentado e testado | Fase 8 | ❌ Faltando |

# 8. Checklist de Prontidão para Fase 1

| Pergunta | Resposta |
| --- | --- |
| Temos todos os acessos necessários? | ✅ Sim |
| Sabemos o estado real da VPS? | ✅ Sim |
| Sabemos o estado real do banco copiado? | ✅ Sim — 15 tabelas, backup 268KB |
| Sabemos quais segredos precisaremos? | ✅ Sim — 12 variáveis mapeadas |
| Sabemos exatamente o que falta? | ✅ Sim — documentado na seção 7 |
| TTL DNS reduzido para cutover rápido? | ⚠️ Pendente — reduzir para 300s |

Única pendência antes de iniciar a Fase 1: reduzir o TTL do DNS no painel da Cloudflare para 300 segundos (5 minutos). Isso não bloqueia o início da Fase 1, mas deve ser feito com antecedência mínima de 24h antes do cutover final.

# 9. Conclusão

A Fase 0 foi concluída com sucesso. O ambiente está em estado mais avançado do que o esperado: o app já roda em container na VPS, o banco PostgreSQL está ativo com todas as tabelas do sistema, o MinIO está disponível para receber os arquivos de storage, e o Traefik já gerencia o roteamento com TLS.

O principal gap identificado é a ausência das variáveis de ambiente no container do app — atualmente só a DATABASE_URL está configurada. Isso será corrigido na Fase 3. O storage (imagens e documentos) ainda está no Supabase e precisa ser migrado na Fase 2.

A equipe está pronta para iniciar a Fase 1 — Validação completa do schema e banco PostgreSQL.