MIGRAÇÃO VPS — DOCKER

Relatório da Fase 1: Validação do Banco PostgreSQL

Projeto: lanchonetev2  |  Empresa: Equipe SSoluções

Data de execução: 23/03/2026

# 1. Resumo Executivo

Status geral do banco: PARCIALMENTE PRONTO

O banco PostgreSQL da VPS (banco lanchonete) está acessível, com estrutura principal presente e dados iniciais existentes. Foi identificado um gap estrutural que precisa ser corrigido antes de avançar para a Fase 2: a tabela ai_menu_documents existe mas está sem colunas (schema corrompido ou incompleto). Os demais itens estão em ordem.

Decisão: Pode avançar para a Fase 2 após executar o script de correção da tabela ai_menu_documents.

# 2. Identificação do Ambiente

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Servidor | VPS — IP 75.119.154.81 |
| Container PostgreSQL | postgres_postgres.1.ntfl46rm1r8xzklronfskvk1r |
| Versão PostgreSQL | 14.20 (Debian 14.20-1.pgdg13+1) — 64-bit |
| Banco oficial | lanchonete |
| Usuário | postgres |
| Schema | public |
| Host interno Docker | postgres:5432 |

# 3. Checklist de Saída da Fase 1

| Item | Resultado | Status |
| --- | --- | --- |
| Conexão com banco validada | Acesso OK — postgres@lanchonete | ✅ OK |
| Banco/schema oficial definido | lanchonete / public | ✅ OK |
| Dados principais presentes | Todos os registros presentes | ✅ OK |
| Estrutura mínima presente | 14 de 15 tabelas OK (1 com gap) | ⚠️ PARCIAL |
| Itens especiais validados | Funções e triggers presentes | ✅ OK |
| Lista de gaps pronta | 1 gap identificado e classificado | ✅ OK |
| Pendências priorizadas | Prioridade definida abaixo | ✅ OK |
| Relatório final concluído | Este documento | ✅ OK |

# 4. Validação dos Dados Principais

Verificação de registros nas tabelas essenciais do sistema:

| Tabela | Registros encontrados | Status |
| --- | --- | --- |
| restaurants | 1 registro | ✅ Presente |
| users | 1 registro | ✅ Presente |
| customers | 3 registros | ✅ Presente |
| products | 36 registros | ✅ Presente |
| orders | 11 registros | ✅ Presente |
| comandas | 7 registros | ✅ Presente |
| order_items | 11 registros | ✅ Presente |

Conclusão: dados principais presentes. O banco não está vazio e contém dados operacionais reais.

# 5. Validação da Estrutura de Tabelas

Total de tabelas encontradas no schema public: 15

| Tabela | Categoria | Status |
| --- | --- | --- |
| activity_log | Logs | ✅ Existe |
| api_logs | Logs | ✅ Existe |
| comandas | Operação PDV | ✅ Existe |
| customers | Cadastro | ✅ Existe |
| delivery_rules | Entrega | ✅ Existe |
| order_items | Operação PDV | ✅ Existe |
| orders | Operação PDV | ✅ Existe |
| payment_methods | Financeiro | ✅ Existe |
| product_combo_items | Produtos | ✅ Existe |
| product_stock_recipe | Estoque | ✅ Existe |
| products | Cadastro | ✅ Existe |
| restaurants | Cadastro | ✅ Existe |
| stock_items | Estoque | ✅ Existe |
| stock_transactions | Estoque | ✅ Existe |
| users | Cadastro | ✅ Existe |
| ai_menu_documents | IA / Docs | ⚠️ Schema vazio |

Nota: a tabela ai_menu_documents existe fisicamente no banco, mas retornou 0 colunas na consulta de information_schema. Isso indica que a tabela foi criada sem executar o script completo de definição de colunas (scripts 008 e 009 do plano de migração).

# 6. Validação de Itens Especiais

## 6.1 Funções PostgreSQL

| Função | Tipo | Status |
| --- | --- | --- |
| get_next_comanda_numero | FUNCTION | ✅ Presente |
| update_comanda_total | FUNCTION | ✅ Presente |
| update_updated_at_column | FUNCTION | ✅ Presente |

## 6.2 Triggers

| Trigger | Tabela | Timing | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| update_comandas_updated_at | comandas | BEFORE | ✅ OK |
| update_customers_updated_at | customers | BEFORE | ✅ OK |
| update_delivery_rules_updated_at | delivery_rules | BEFORE | ✅ OK |
| trigger_update_comanda_total | orders | AFTER | ✅ OK |
| update_comanda_total_trigger | orders | AFTER | ⚠️ Duplicado |
| update_orders_updated_at | orders | BEFORE | ✅ OK |
| update_payment_methods_updated_at | payment_methods | BEFORE | ✅ OK |
| update_products_updated_at | products | BEFORE | ✅ OK |
| update_restaurants_updated_at | restaurants | BEFORE | ✅ OK |
| update_stock_items_updated_at | stock_items | BEFORE | ✅ OK |
| update_users_updated_at | users | BEFORE | ✅ OK |

Observação: foram encontrados dois triggers de atualização de total de comanda na tabela orders (trigger_update_comanda_total e update_comanda_total_trigger). Ambos executam AFTER INSERT/UPDATE/DELETE. Isso não bloqueia a migração, mas pode causar execução dupla da função update_comanda_total. Recomenda-se revisar e remover o duplicado após estabilizar o ambiente em produção.

## 6.3 Campos Especiais Verificados

| Campo | Tabela | Status |
| --- | --- | --- |
| delivery_fee_default | customers | ✅ Presente |
| track_stock / stock_qty | products | ✅ Presente |
| is_active / active | products | ✅ Presente (campos duplos — ok) |
| storage_path (ai_menu_documents) | ai_menu_documents | ⚠️ Tabela sem colunas |

# 7. Lista de Gaps (Esperado x Encontrado)

| Item | Esperado | Encontrado | Classificação |
| --- | --- | --- | --- |
| ai_menu_documents — colunas | Schema completo (8+ colunas) | Tabela vazia (0 colunas) | 🔴 Bloqueia |
| Trigger duplicado em orders | 1 trigger de total | 2 triggers (duplo) | 🟡 Não bloqueia |
| Tabela addons/product_addons | Esperada pelo script 006 | Não encontrada | 🟡 Verificar uso |

# 8. Prioridades para Próxima Fase

## 🔴 Bloqueia migração — executar antes de avançar

- Recriar a tabela ai_menu_documents com o schema correto executando os scripts 008_ai_menu_documents.sql e 009_ai_menu_documents_description.sql do repositório.

## 🟡 Não bloqueia — ajustar em janela de manutenção

- Investigar e remover o trigger duplicado update_comanda_total_trigger da tabela orders.

- Verificar se a tabela de addons (product_addons ou addons) é necessária para o app atual e aplicar o script 006_addons.sql se confirmado.

## 🟢 Pode ficar para depois (Fase 2 pós-migração / hardening)

- Revisar os dois campos ativos em products (is_active e active) para consolidar em um único campo.

- Avaliar se dblanchonete (banco alternativo encontrado) pode ser descartado ou é usado por outro serviço.

# 9. Ação Imediata Recomendada

Antes de avançar para a Fase 2 (Storage), executar o seguinte comando na VPS para recriar a tabela ai_menu_documents com schema correto:

docker exec postgres_postgres.1.[ID] psql -U postgres -d lanchonete -f /tmp/008_ai_menu_documents.sql

Os scripts 008 e 009 devem ser copiados para dentro do container ou executados via pipe antes de continuar.

Documento gerado em 23/03/2026  |  Equipe SSoluções — Projeto lanchonetev2  |  Fase 1 concluída