MIGRAÇÃO VPS — DOCKER

Relatório da Fase 2: Migração de Storage

Projeto: lanchonetev2  |  Empresa: Equipe SSoluções

Data de execução: 23/03/2026

# 1. Resumo Executivo

Status geral da migração: CONCLUÍDA COM SUCESSO ✅

Todos os arquivos de storage foram migrados do Supabase para o MinIO na VPS com sucesso. Os dois buckets críticos do sistema (product-images e ai-menu-documents) foram recriados com as políticas corretas, os arquivos foram transferidos preservando caminhos originais, e as URLs foram validadas com comportamento correto (público e privado).

Decisão: Aprovado para avançar para a Fase 3 (Containerização da Aplicação).

# 2. Identificação do Ambiente

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Storage origem | Supabase Storage (projeto vgfrlvaaaaaytwyvlemz) |
| Storage destino | MinIO na VPS (minio_minio.1.otkmeuwns8iomgonq03n0lsne) |
| URL pública MinIO | https://s3.carrantos.supersolucao.com.br |
| Painel MinIO | https://minio.carrantos.supersolucao.com.br |
| Região configurada | eu-south |
| Data da migração | 23/03/2026 |

# 3. Inventário da Origem (Supabase)

| Bucket | Pasta | Arquivos | Visibilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| product-images | products/ | 34 arquivos | Público |
| ai-menu-documents | de9eec18-.../ | 4 arquivos | Privado |
| PostsInsta | super-solucao/ | 29 arquivos | Não migrado* |
| testeAlan | / | 2 arquivos | Não migrado* |

* PostsInsta e testeAlan não pertencem ao sistema lanchonetev2 e foram excluídos do escopo da migração.

# 4. Execução da Migração

## 4.1 Etapas Executadas

- Buckets product-images e ai-menu-documents criados no MinIO com políticas corretas.

- Alias do Supabase configurado no mc (MinIO Client) com service_role key.

- 34 arquivos baixados do bucket product-images via API do Supabase para /tmp/migration/.

- 4 arquivos baixados do bucket ai-menu-documents via API do Supabase para /tmp/migration/.

- Arquivos copiados para dentro do container MinIO via docker cp.

- Upload realizado via mc cp --recursive preservando estrutura de pastas.

- Política pública aplicada ao bucket product-images.

- Bucket ai-menu-documents mantido privado (acesso via signed URL).

## 4.2 Resultado por Bucket

| Bucket | Origem | Destino | Tamanho | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| product-images | 34 arquivos | 34 arquivos | 789 KiB | ✅ Completo |
| ai-menu-documents | 4 arquivos | 4 arquivos | 665 KiB | ✅ Completo |

# 5. Validação de URLs

| Bucket | HTTP Status | Comportamento | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| product-images | 200 OK | Acesso público direto | ✅ Correto |
| ai-menu-documents | 403 Forbidden | Acesso negado sem auth | ✅ Correto |

URL validada (product-images):

https://s3.carrantos.supersolucao.com.br/product-images/products/0034b2b6-2f3d-4d85-bc52-a0d619413770.jpeg

# 6. Checklist de Saída da Fase 2

| Item | Status |
| --- | --- |
| Buckets obrigatórios confirmados | ✅ OK |
| Storage destino preparado (MinIO) | ✅ OK |
| Inventário da origem registrado | ✅ OK — 34 + 4 arquivos |
| Arquivos migrados | ✅ OK — 100% transferidos |
| Comparação origem x destino aprovada | ✅ OK — 34/34 e 4/4 |
| Teste real de URL validado | ✅ OK — HTTP 200 e 403 corretos |
| Pendências documentadas | ✅ Nenhuma pendência crítica |
| Relatório final concluído | ✅ Este documento |

# 7. Observações para Próximas Fases

- O app atual ainda aponta para o Supabase Storage — as variáveis NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL e SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY precisarão ser substituídas pelas credenciais do MinIO na Fase 3.

- A URL base para imagens públicas passa a ser: https://s3.carrantos.supersolucao.com.br/product-images/

- Para signed URLs do ai-menu-documents, o app precisará usar o SDK do MinIO em vez do Supabase Storage SDK — a ser tratado na Fase 3.

- Os arquivos temporários em /tmp/migration/ na VPS podem ser removidos após confirmação do ambiente em produção.

Documento gerado em 23/03/2026  |  Equipe SSoluções — Projeto lanchonetev2  |  Fase 2 concluída