MIGRAÇÃO VPS — DOCKER

Relatório da Fase 3: Containerização e Deploy

Projeto: lanchonetev2  |  Empresa: Equipe SSoluções

Data de execução: 23/03/2026

# 1. Resumo Executivo

Status geral: SISTEMA NO AR ✅

O sistema lanchonetev2 foi buildado, containerizado e publicado com sucesso na VPS. O app está acessível publicamente via HTTPS com TLS automático pelo Traefik + Let's Encrypt. Login, navegação e APIs foram validados com sucesso.

URL de produção (VPS): https://systemfood.lanchonete.supersolucao.com.br

Decisão: Aprovado para avançar para a Fase 4 (CI/CD automático GitHub → VPS).

# 2. Stack Docker em Execução

| Serviço | Função | Status |
| --- | --- | --- |
| lanchonetev2-web | App Next.js (porta 3000) | ✅ Rodando |
| traefik_traefik | Reverse proxy + TLS | ✅ Rodando |
| postgres_postgres | Banco PostgreSQL 14 | ✅ Rodando |
| minio_minio | Storage de arquivos | ✅ Rodando |
| n8n_* | Automações (4 serviços) | ✅ Rodando |
| portainer_* | Gestão Docker | ✅ Rodando |

# 3. Variáveis de Ambiente Configuradas

| Variável | Destino | Status |
| --- | --- | --- |
| DATABASE_URL | PostgreSQL VPS local | ✅ OK |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL | Supabase auth/realtime | ✅ OK |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY | Supabase auth/realtime | ✅ OK |
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | Supabase storage/admin | ✅ OK |
| GOOGLE_MAPS_API_KEY | Google Maps API | ✅ OK |
| UAZAPI_URL / MENU / DOCUMENT | WhatsApp integração | ✅ OK |
| UAZAPI_TOKEN | Token UAZAPI | ✅ OK |
| ADMIN_API_TOKEN | Token admin interno | ✅ OK |
| QZ_PRIVATE_KEY_PEM | QZ Tray impressão | ✅ OK |
| QZ_CERT_PEM | QZ Tray certificado | ✅ OK |
| N8N_BASE_URL | N8N automações | ✅ OK |

# 4. Build e Deploy

## 4.1 Processo de Build

- Arquivo .env.local criado a partir do .env.production para inclusão no build do Next.js.

- Build multi-stage executado: estágio builder (npm install + npm run build) + estágio runner.

- Tempo total de build: 272 segundos. Imagem: lanchonetev2-web:latest

- Serviço atualizado via docker service update com novas envs e nova imagem.

## 4.2 Configuração do Traefik

- Domínio configurado: systemfood.lanchonete.supersolucao.com.br

- TLS automático via Let's Encrypt (letsencryptresolver).

- Porta pública 3000 removida — roteamento exclusivo via Traefik.

- CNAME criado no Cloudflare: systemfood.lanchonete → 75.119.154.81 (DNS only).

# 5. Validações Realizadas

| Teste | Resultado | Status |
| --- | --- | --- |
| App inicia sem erro crítico | Ready in 864ms | ✅ OK |
| HTTPS acessível externamente | HTTP 200 | ✅ OK |
| Login no sistema | Acesso confirmado | ✅ OK |
| Conexão com banco | Dados carregando | ✅ OK |
| Reinício do serviço | Converge automaticamente | ✅ OK |
| HTTP 200 pós-reinício | Confirmado | ✅ OK |

# 6. Checklist de Saída da Fase 3

| Item | Status |
| --- | --- |
| Stack mínima definida | ✅ OK |
| Estrutura de deploy organizada | ✅ OK — /opt/apps/lanchonetev2/ |
| Variáveis de ambiente preenchidas | ✅ OK — 11 variáveis configuradas |
| Containers sobem sem erro crítico | ✅ OK — Ready in 864ms |
| App e APIs respondem | ✅ OK — HTTP 200 |
| Conexão com banco validada | ✅ OK — dados carregando |
| Conexão com storage validada | ✅ OK — MinIO operacional |
| Reinício e persistência validados | ✅ OK — converge automaticamente |
| Relatório de fechamento concluído | ✅ Este documento |

# 7. Observações para Próximas Fases

- CI/CD automático ainda não configurado — qualquer atualização de código exige rebuild manual. Será resolvido na Fase 4.

- QZ_PRIVATE_KEY_PEM e QZ_CERT_PEM configuradas mas fluxo de impressão ainda precisa ser validado em produção.

- Supabase ainda em uso para auth/realtime — remoção planejada para fase de hardening pós-migração.

- URL atual é de homologação. A virada do domínio de produção ocorre na Fase 7 (Cutover).

Documento gerado em 23/03/2026  |  Equipe SSoluções — Projeto lanchonetev2  |  Fase 3 concluída