MIGRAÇÃO VPS — DOCKER

Relatório da Fase 4: Domínio, Roteamento e HTTPS

Projeto: lanchonetev2  |  Empresa: Equipe SSoluções

Data de execução: 24/03/2026

# 1. Resumo Executivo

Status geral: DOMÍNIO ATIVO, HTTPS VÁLIDO, SISTEMA ACESSÍVEL ✅

O sistema está acessível externamente via HTTPS com domínio definitivo configurado. O Traefik (reverse proxy) substitui o Nginx com as mesmas funções: roteamento, TLS automático via Let's Encrypt e headers corretos. Todos os endpoints críticos foram validados externamente. A única pendência identificada é a ausência das rotas QZ Tray no código atual, que será investigada na fase de homologação.

URL de produção (VPS): https://systemfood.lanchonete.supersolucao.com.br

Decisão: Aprovado para avançar para a Fase 5 (CI/CD automático GitHub → VPS).

# 2. Domínio e DNS

| Tipo | Nome | Destino | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| A | systemfood.lanchonete | 75.119.154.81 | ✅ Ativo |

Registro DNS configurado no Cloudflare em modo DNS only (sem proxy). O apontamento é direto para o IP da VPS (75.119.154.81), permitindo que o Traefik gerencie o TLS via Let's Encrypt.

# 3. Roteamento e HTTPS

## 3.1 Configuração do Traefik

- Reverse proxy: Traefik v3.4.0 (substitui Nginx com as mesmas funções).

- Entrypoint: websecure (porta 443 HTTPS).

- TLS: Let's Encrypt automático via letsencryptresolver.

- Regra de roteamento: Host(`systemfood.lanchonete.supersolucao.com.br`)

- Backend: lanchonetev2-web container na porta 3000.

- Redirecionamento HTTP → HTTPS automático ativo.

## 3.2 Labels do Serviço Docker

| Label | Valor |
| --- | --- |
| traefik.enable | true |
| traefik.http.routers.lanchonetev2.entrypoints | websecure |
| traefik.http.routers.lanchonetev2.tls | true |
| traefik.http.routers.lanchonetev2.tls.certresolver | letsencryptresolver |
| traefik.http.services.lanchonetev2.loadbalancer.server.port | 3000 |

# 4. Validações Externas

| Endpoint | Método | HTTP | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| / (página principal) | GET | 307 → 200 | ✅ OK |
| /api/auth/login | GET | 405 | ✅ OK (só aceita POST) |
| /api/pdv/initial-data | GET | 200 | ✅ OK |
| s3.carrantos.../product-images/... | GET | 200 | ✅ OK |
| /api/qz/cert | GET | 404 | ⚠️ Rota não encontrada |
| /api/qz/sign | GET | 404 | ⚠️ Rota não encontrada |

# 5. Revisão de Logs

Logs do container ativo (xg6a6e52ggcd) revisados sem nenhum erro ou warning crítico. Os erros de SyntaxError e Server Action encontrados pertencem ao container anterior (uy5yyfhbazee), já substituído, e não afetam o ambiente atual.

# 6. Checklist de Saída da Fase 4

| Item | Status |
| --- | --- |
| Domínio(s) definidos | ✅ OK — systemfood.lanchonete.supersolucao.com.br |
| DNS apontando corretamente | ✅ OK — A record 75.119.154.81 |
| Traefik roteando app/API | ✅ OK — labels configuradas |
| HTTPS válido e ativo | ✅ OK — Let's Encrypt automático |
| Aplicação abrindo externamente | ✅ OK — HTTP 200 confirmado |
| Endpoints principais testados | ✅ OK — auth, pdv, storage |
| Storage/uploads validados | ✅ OK — imagens HTTP 200 |
| QZ Tray validado | ⚠️ Pendente — rotas não encontradas no código |
| Logs revisados sem erro crítico | ✅ OK — container ativo sem erros |
| Relatório final concluído | ✅ Este documento |

# 7. Pendências

- QZ Tray: rotas /api/qz/cert e /api/qz/sign retornaram 404. As variáveis QZ_PRIVATE_KEY_PEM e QZ_CERT_PEM estão configuradas mas as rotas não existem no código atual. Verificar se o módulo de impressão foi implementado ou se está em outra branch. Prioridade: não bloqueia, investigar na homologação.

Documento gerado em 24/03/2026  |  Equipe SSoluções — Projeto lanchonetev2  |  Fase 4 concluída