MIGRAÇÃO VPS — DOCKER

Relatório da Fase 5: CI/CD Automático GitHub → VPS

Projeto: lanchonetev2  |  Empresa: Equipe SSoluções

Data de execução: 24/03/2026

# 1. Resumo Executivo

Status geral: CI/CD ATIVO E VALIDADO ✅

O pipeline de deploy automático foi configurado com sucesso usando GitHub Actions. Qualquer push na branch main dispara automaticamente o build na VPS, atualiza o container e valida a saúde do sistema. O rollback foi testado e funciona em segundos. A partir de agora, deploys são automáticos, controlados e com segurança de rollback.

Decisão: Aprovado para avançar para a Fase 6 (Homologação E2E).

# 2. Fluxo de Deploy Definido

| Parâmetro | Definição |
| --- | --- |
| Branch oficial | main |
| Trigger | Push automático (sem aprovação manual) |
| Build | Direto na VPS (sem registry externo) |
| Deploy | docker service update --image lanchonetev2-web:latest |
| Healthcheck | curl HTTP 200 no domínio após 15s |
| Rollback | docker service rollback lanchonetev2-web |
| Tempo médio de deploy | ~5 minutos |

# 3. Credenciais e Secrets

| Secret | Conteúdo | Status |
| --- | --- | --- |
| VPS_HOST | 75.119.154.81 | ✅ Configurado |
| VPS_USER | root | ✅ Configurado |
| VPS_SSH_KEY | Chave ED25519 privada | ✅ Configurado |

Chave SSH dedicada gerada em /root/.ssh/github_actions e adicionada ao authorized_keys da VPS. Secrets armazenados com segurança no GitHub Actions (criptografados).

# 4. Pipeline GitHub Actions

## 4.1 Arquivo de Workflow

Localização no repositório: .github/workflows/deploy.yml

## 4.2 Etapas do Pipeline

- Checkout do código da branch main.

- Conexão SSH na VPS via appleboy/ssh-action@v1.0.3.

- git pull origin main para atualizar o código na VPS.

- cp .env.production .env.local para incluir variáveis no build.

- docker build -t lanchonetev2-web:latest . para buildar nova imagem.

- docker service update --image lanchonetev2-web:latest para atualizar o container.

- sleep 15 para aguardar estabilização do serviço.

- curl healthcheck — se HTTP != 200, executa rollback automático e falha o pipeline.

# 5. Teste Real do Pipeline

| Etapa | Resultado | Status |
| --- | --- | --- |
| Commit enviado para main | Push aceito pelo GitHub | ✅ OK |
| Pipeline disparou automaticamente | In progress imediato | ✅ OK |
| Build executado na VPS | Concluído com sucesso | ✅ OK |
| Deploy realizado | Service converged | ✅ OK |
| Healthcheck pós-deploy | HTTP 200 | ✅ OK |
| Tempo total do pipeline | 5 minutos e 3 segundos | ✅ OK |

# 6. Teste de Rollback

| Etapa | Resultado | Status |
| --- | --- | --- |
| Comando de rollback executado | Service converged | ✅ OK |
| Sistema após rollback | HTTP 200 | ✅ OK |
| Tempo de rollback | Segundos | ✅ OK |

Comando de rollback: docker service rollback lanchonetev2-web

# 7. Checklist de Saída da Fase 5

| Item | Status |
| --- | --- |
| Branch/regra oficial de deploy definida | ✅ OK — branch main |
| Secrets/credenciais configurados | ✅ OK — 3 secrets no GitHub |
| Build automático funcionando | ✅ OK — 5m3s |
| Deploy automático na VPS funcionando | ✅ OK — service converged |
| Healthcheck pós-deploy ativo | ✅ OK — curl HTTP 200 |
| Rollback documentado e validado | ✅ OK — testado e funcionando |
| Teste real de pipeline executado | ✅ OK — verde no GitHub Actions |
| Relatório final da fase concluído | ✅ Este documento |

Documento gerado em 24/03/2026  | Equipe SSoluções — Projeto lanchonetev2  |  Fase 5 concluída