MIGRAÇÃO VPS — DOCKER

Relatório da Fase 6: Homologação Funcional

Projeto: lanchonetev2  |  Empresa: Equipe SSoluções

Data de execução: 24/03/2026

# 1. Resumo Executivo

Decisão final: APROVADO PARA CUTOVER ✅

A homologação funcional do sistema lanchonetev2 na VPS foi realizada com sucesso. Todos os fluxos críticos de operação foram testados e aprovados. O sistema está funcional, estável e pronto para receber tráfego de produção após a virada de DNS.

URL homologada: https://systemfood.lanchonete.supersolucao.com.br

# 2. Roteiro de Homologação Executado

| Bloco | Escopo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Bloco 1 | Login e acesso básico | ✅ Aprovado |
| Bloco 2 | PDV / Operação completa | ✅ Aprovado |
| Bloco 3 | Cadastros essenciais | ✅ Aprovado |
| Bloco 4 | Storage (arquivos) | ✅ Aprovado |
| Bloco 5 | Integrações externas | ✅ Aprovado |

# 3. Resultados Detalhados por Bloco

## Bloco 1 — Login e Acesso Básico ✅

- Login com usuário e senha funcionando normalmente.

- Navegação inicial sem erro de tela branca ou redirecionamento incorreto.

- Menu lateral com todas as seções acessíveis (PDV, Comandas, Pedidos, Produtos, Clientes, Relatórios, Configurações).

## Bloco 2 — PDV / Operação Completa ✅

- PDV carregou com todos os produtos e categorias visíveis.

- Pedido #134 criado com sucesso (4 itens: Pitt bull, Batata com catupiry, Brownie, Guaraná).

- Comanda de cozinha gerada corretamente com dados do cliente e observações.

- Cupom de balcão gerado com itens, subtotal (R$74,40), taxa de entrega (R$7,00) e total (R$81,40).

- Kanban de pedidos exibindo #134 em tempo real na coluna Novo.

- PDF/impressão funcionando — cupom gerado com dados completos.

## Bloco 3 — Cadastros Essenciais ✅

- Lista de clientes carregando com 9+ registros e dados completos.

- Criação e edição de cliente funcionando (formulário com CEP, endereço, bairro, complemento).

- Lista de produtos carregando com categorias (Hotdog, Bebidas, Porções, Sobremesas), preços e status.

- Configurações do estabelecimento acessíveis com abas: Estabelecimento, Formas de pagamento, Regras de entrega, Estoque.

## Bloco 4 — Storage ✅

- Imagens de produtos armazenadas no MinIO (34 imagens) — acessíveis via URL pública HTTP 200.

- Upload de imagem via interface não identificado no formulário de produto desta versão — registrado como observação.

- Arquivos do ai-menu-documents (4 arquivos) migrados e acessíveis via signed URL.

## Bloco 5 — Integrações Externas ✅

- Google Maps / taxa de entrega: cálculo automático por localidade funcionando (Johnathan/Itatiba: R$10, Caio/São Paulo: R$7).

- WhatsApp: não há botão de envio na interface atual — integração não ativa nessa versão.

- Relatórios: tela carregando normalmente com filtro de período, cards de faturamento, taxas, pedidos e ticket médio.

# 4. Observações e Pendências

| Item | Observação | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Upload de imagem via UI | Campo não encontrado no formulário de produto | ⚠️ Não bloqueia |
| WhatsApp | Integração não ativa nessa versão | ℹ️ Informativo |
| QZ Tray | Requer config manual no PC do estabelecimento | ⚠️ Pós-cutover |
| Relatórios zerados | Esperado — pedidos de teste não foram finalizados | ℹ️ Normal |

# 5. Checklist de Saída da Fase 6

| Item | Status |
| --- | --- |
| Roteiro de testes definido | ✅ OK — 5 blocos executados |
| Login e acesso básico aprovados | ✅ OK |
| Fluxo principal de operação aprovado | ✅ OK — pedido #134 criado e processado |
| Cadastros essenciais aprovados | ✅ OK — clientes, produtos, configurações |
| Storage validado | ✅ OK — MinIO HTTP 200 |
| Integrações críticas validadas | ✅ OK — Google Maps funcionando |
| Estabilidade básica validada | ✅ OK — sistema estável durante testes |
| Pendências classificadas por impacto | ✅ OK — nenhuma bloqueia cutover |
| Decisão final registrada | ✅ APROVADO PARA CUTOVER |

Documento gerado em 24/03/2026  |  Equipe SSoluções — Projeto lanchonetev2  |  Fase 6 concluída