MIGRAÇÃO VPS — DOCKER

Relatório da Fase 7: Cutover (Virada para Produção)

Projeto: lanchonetev2  |  Empresa: Equipe SSoluções

Data de execução: 25/03/2026

# 1. Resumo Executivo

Status do Cutover: CONCLUÍDO COM SUCESSO ✅

A virada oficial do sistema lanchonetev2 para a VPS foi concluída com sucesso. O domínio de produção já está apontando para a VPS desde a Fase 4, e o cutover formal confirma que o ambiente está estável, sem incidentes críticos e pronto para uso em produção. A migração completa da Vercel + Supabase para a VPS Docker foi realizada sem perda de dados e sem downtime para o cliente final.

URL de produção final: https://systemfood.lanchonete.supersolucao.com.br

Ambiente anterior (desativado): https://lanchonetev2.vercel.app

# 2. Go Formal — Validação Pré-Cutover

| Critério | Status |
| --- | --- |
| Todas as fases anteriores concluídas (0-6) | ✅ Confirmado |
| Homologação aprovada (Fase 6) | ✅ Confirmado |
| Equipe disponível para acompanhar | ✅ Confirmado |
| Sistema antigo sem clientes ativos | ✅ Confirmado — ambiente em teste |
| Domínio já apontando para VPS | ✅ Confirmado desde Fase 4 |

# 3. Execução do Cutover

## 3.1 Contexto da Virada

O cutover desta migração teve característica simplificada pelo fato de o domínio de produção já ter sido configurado para a VPS durante a Fase 4. Não havia tráfego real de clientes no ambiente antigo (Vercel), pois o sistema ainda estava em fase de implementação e testes. Portanto, não foi necessária janela de manutenção com downtime.

## 3.2 Sincronização Final

| Item | Quantidade | Status |
| --- | --- | --- |
| Pedidos no banco | 11 registros | ✅ Sincronizado |
| Clientes no banco | 3 registros | ✅ Sincronizado |
| Produtos no banco | 36 registros | ✅ Sincronizado |
| Imagens (product-images) | 34 arquivos | ✅ Migrados para MinIO |
| Documentos (ai-menu-documents) | 4 arquivos | ✅ Migrados para MinIO |

# 4. Validação Pós-Virada

| Teste | Resultado | Status |
| --- | --- | --- |
| Sistema respondendo | HTTP 200 | ✅ OK |
| API principal (/api/pdv/initial-data) | HTTP 200 | ✅ OK |
| Login e navegação | Funcional | ✅ OK |
| Criação de pedido | Pedido #134 criado | ✅ OK |
| Logs de erro | Nenhum erro crítico | ✅ OK |

# 5. Monitoramento Inicial

## 5.1 Recursos do Container

| Métrica | Valor | Limite | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU | 0.00% | — | ✅ Normal |
| Memória | 77 MiB (0.64%) | 11.68 GiB | ✅ Normal |
| Rede (entrada) | 4.26 MB | — | ✅ Normal |
| Rede (saída) | 24.2 MB | — | ✅ Normal |
| Processos ativos | 22 PIDs | — | ✅ Normal |

Logs revisados sem erros críticos. Container em execução estável sem consumo excessivo de recursos.

## 5.2 Incidentes

Nenhum incidente crítico registrado durante o cutover. Sistema operou de forma estável durante todo o período de monitoramento.

# 6. Checklist de Saída da Fase 7

| Item | Status |
| --- | --- |
| Go formal validado | ✅ OK — todos os critérios atendidos |
| Execução com freeze ativo | ✅ OK — sem deploys durante virada |
| Sincronização final concluída | ✅ OK — banco e storage atualizados |
| DNS apontando para VPS | ✅ OK — desde Fase 4 |
| Testes imediatos pós-virada aprovados | ✅ OK — HTTP 200 em todos |
| Monitoramento inicial realizado | ✅ OK — CPU 0%, RAM 0.64% |
| Incidentes críticos | ✅ Nenhum |
| Registro final da virada concluído | ✅ Este documento |

# 7. Pendências Pós-Cutover

- QZ Tray: configuração manual necessária no PC físico do estabelecimento (Guidogs - Itatiba). Não bloqueia operação do sistema.

- Upload de imagem de produto via interface: funcionalidade não identificada na versão atual — verificar com desenvolvedor.

- Monitoramento contínuo recomendado nas primeiras 24-48h de operação com clientes reais.

- Ambiente Vercel pode ser mantido como backup por segurança por pelo menos 30 dias antes de desativação definitiva.

Documento gerado em 25/03/2026  |  Equipe SSolução — Projeto lanchonetev2  |  Fase 7 concluída — Migração completa